Story points planning for final release: 17.4

6 weeks to work in total

Week-planning:

30.1 review

6.2 review admin accept

27.2

6.3

13.3

20.3

10.4 testing, bugs, release docs

17.4 release

Planned storypoints:

* Reviews eva
* Admin can accept reject review eva

Other things todo:

* config file
* next year login
* Statistics (how many tutors are available, graphics, which subject, which classes, how many requests…)
* Comment code
* Todos in code
* Verschiedene Bilder Startseite
* Cmd/strg taste bei fächer auswahl
* Oben namen anzeigen
* Wenn man bestätigt wird, email schicken
* Nur jpg bild vorher info, bei fach rote fehlermeldung
* Kontaktiere uns name auslesen
* Mail an alle Tutoren

Statistics:

Anfragen:

* Wie viele Anfragen verschickt worden sind (Zahl)
* Welche klasse am meisten Anfrage verschickt (Liste, 5 beste)
* Welcher Tutor am öftesten angefragt wird (Text)
* Monate mit den meisten Anfragen (Balkendiagramm)
* Anfragen an Tutor mit Bild, ohne Bild (Tortendiagramm)

Tutoren:

* Tutoren pro Klasse (Balkendiagramm)
* Verteilung männlich/weiblich (Tortendiagramm)
* Abteilung mit den meisten Tutoren (Text)
* Anzahl Tutoren (Zahl)
* Wie viele Tutoren verwenden ein Bild (Prozentzahl)

Kommentare:

* Lehrer mit den meisten Kommentaren (Text)

Bewertungen:

* Durchschnittsbewertungen Wert (Text)
* Anzahl Bewertungen (Zahl)
* Jeder Tutor hat im Schnitt x Bewertungen (Zahl)

Sonstiges:

* Wie viele Prozent der Tutoren werden akzeptiert (Balkendiagramm)
* Wie viele Prozent der Bewertungen werden akzeptiert (Balkendiagramm)
* Bisher gesendete Kontaktemails (Zahl)

(Filter und Sortierkriterien wurde gelöscht)